桑德科技（重庆）有限公司

汽车影音系统生产项目

施工招标文件

（标段：4#楼、5#楼厂房工程）

招标编号：2017-500112-36-03-001184（二期二标段）

招 标 人：桑德科技（重庆）有限公司

2024 年 02 月06 日

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法（综合评估法）	21

第四章 合同条款及格式	28

第五章 投标文件格式	75

# 招标公告

桑德科技（重庆）有限公司

汽车影音系统生产项目（4#、5#楼）施工总承包

1、招标邀请函

各建筑施工单位：

兹有桑德科技（重庆）有限公司汽车影音系统生产项目（4#、5#楼）高层厂房土建建筑工程计划近期动工兴建，本建筑工程拟通过招标决定施工单位，现将有关事项及说明如下：

2、招标说明：通过邀请符合资质要求的建筑施工单位进行投标，选择能提供最符合本公司需求的建筑施工单位。本次招标组织实施过程中的所有事项，包括但不限于程序的设定、招标评标人员的选定、招标需求和评标标准的确定等，均由桑德科技（重庆）有限公司根据本次招标的实际需要确定并负责解释。桑德科技（重庆）有限公司对投标人提供之方案和价格有权全部、部分或放弃采纳；投标人提供之标书必须符合招标要求，如有不符事项必须注明，否则按废标处理。

3．招标条件

本招标项目汽车影音系统生产项目（4#、5#楼）施工总承包已由 桑德科技（重庆）有限公司批准建设。招标人为桑德科技（重庆）有限公司，资金来源为企业自筹，出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的建筑工程施工总承包进行招标。

4．项目概况与招标范围

4.1项目名称： 桑德科技（重庆）有限公司汽车影音系统生产项目（4#、5#楼）

4.2项目地址：重庆市渝北区桑德科技（重庆）有限公司厂区。

4.3 建设单位: 桑德科技（重庆）有限公司

4.4工程规模：本工程此次建设为4#高层厂房、5#高层厂房。

4.4.1  4#高层厂房结构形式为框架结构，基础采用旋挖桩、独立基础、条基等，地下一层，地上六层，防火类别为丙类二项，建筑面积约18672.46㎡。

4.4.2  5#高层厂房结构形式为框架结构，基础采用旋挖桩，独立基础、条基等，地上七层，防火类别为丙类二项，建筑面积约18811.48㎡。

4.5招标范围：包括但不限于4#、5#厂房施工图范围内基础施工及主体施工。主要施工内容包含土方开挖、回填、弃土外运、建筑基础、主体结构、二次结构、砌体、门窗、建筑屋面、建筑装饰装修、防水工程、建筑给排水及供暖、通风与风机系统、建筑电气、智能建筑、室外道路、室外管网等工程以及满足图设内容及清单编制内容（清单未罗列的按施工图纸为施工依据，施工图纸标注不明确的清单，按照已说明清单作为施工依据）。

4.6质量标准：满足现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范合格标准。

4.7 工期要求：计划施工总工期360个日历天，具体开工日期以监理出具开工令为准。

4.8缺陷责任期：主体结构永久，其他24 个月、屋面防水60个月。

5．投标人资格要求

5.1 投标人须具有独立法人资格并依法取得建筑行业企业营业执照，且执业时间在有效期内的央国企。

5.2 投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质；消防施工工程二级及以上资质，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

5.3 人员要求：

5.3.1项目经理1人，投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有建筑工程类一级注册建造师执业资格带本单位在建委注册B证，未承担其它在建工程。

5.3.2项目技术负责人1人，应具有工程类高级及以上职称。

5.3.3施工员、质量员、安全员、造价员（具备相应执业资格）、材料员、资料员配置满足建委要求。

5.4 信誉要求：投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录，不得为被执行人。

5.5 业绩要求：投标截止日前3年内，指2021年01月01日起至投标截止日止应承担过至少1个已完工且单个合同金额不低于5000万元及以上的工业厂房项目业绩，提供业绩项目中标通知书、合同书（施工范围、金额、时间可见）、竣工验收证明（已完工业绩认定时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准）、发票复印件；同时须提供该业绩在“全国建筑市场监管公共服务平台-建设项目”中工程基本信息或招投标信息或合同登记信息或施工许可或竣工验收等五个界面中一个或多个截图（截图需清晰显示完整的网站名称、查询网址、工程名称、中标单位名称、项目经理名称、中标金额或合同金额主要信息）。

5.6财务状况要求：近三年财务状况良好。【提供近3年的财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）及第三方会计师事务所年度审计报告】。

5.7 本次招标不接受联合体投标。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的金额：¥200万元（人民币大写：贰佰万元整）。投标人在收到招标文件且确认参标后，于2025年03月21日00:00前（北京时间；请各投标人自行考虑资金在途时间，以到达指定账户时间为准）缴纳至指定银行账户。

6.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：桑德科技（重庆）有限公司

开户银行：平安银行股份有限公司重庆回兴支行

银行帐号：11014553241006

6.3 保证金退还：本项目履约保证金为合同金额的10%：投标人若中标，投标保证金自动转为履约保证金；不足部分合同签订前2个工作日由投标人银行转帐补足。工程按期完工并验收合格后，招标人15个工作日内返还保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后2个工作日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.投标文件的递交

7.1递交投标文件的截止时间为2025年03月21日上午10:30点整;

7.2 递交地址：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道17号桑德科技（重庆）有限公司

7.3其他事宜：逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的投标文件，招标人不予接收或受理。

8.投标报名联系人及时间安排：

8.1投标联系人

联系人：罗萍           联系电话：18623109965

邮箱地址：shuconglin@cq-sound.com

地址：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道17号

邮编：401120

# 第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 名称：桑德科技（重庆）有限公司 地址：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道17号 联系人：罗萍 |
| 1.2 | 招标代理机构 | / |
| 1.3 | 项目名称 | 桑德科技（重庆）有限公司汽车影音系统生产项目（4#、5#楼） |
| 1.4 | 建设地点 | 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道（桑德科技（重庆）有限公司厂区内） |
| 1.5 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.5.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.6 | 工期 | 计划总工期： 360个日历天，具体开工日期以监理出具开工令日期为准。 |
| 1.7 | 质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范的合格标准和设计文件要求。 |
| 1.8 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 投标人须是具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且注册资本不少于10000万元企业营业执照处于有效期的央国企。 投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质；同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 人员要求： 项目经理1人，投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有建筑工程类一级注册建造师执业资格，未承担其它在建工程。 项目技术负责人1人，应具有工程类中级及以上职称。 施工员、质量员、安全员、造价员（满足住建委相应执业资格）、材料员、资料员配置满足建委要求。 信誉要求：投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录，不得为被执行人。 业绩要求：投标截止日前3年内，指2022年01月01日起至投标截止日止应承担过至少1个已完工且单个合同金额不低于4000万元的工业厂房项目业绩，提供业绩项目合同书（施工范围、金额、时间可见）、竣工验收证明（已完工业绩认定时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准）、发票复印件；同时须提供该业绩在“全国建筑市场监管公共服务平台-建设项目”中工程基本信息或招投标信息或合同登记信息或施工许可或竣工验收等五个界面中一个或多个截图（截图需清晰显示完整的网站名称、查询网址、工程名称、中标单位名称、项目经理名称、中标金额或合同金额主要信息）。 财务状况要求：近三年财务状况良好。【提供近3年的财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）及第三方会计师事务所年度审计报告】。 本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.8.1 | 是否接受联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受,应满足下列要求: |
| 1.9 | 踏勘现场 | ☑ 不组织；不组织, 投标人应自行踏勘，招标人给予配合。踏勘现场的费用由投标人自行承担。 □ 组织,踏勘时间 / ；踏勘集中地点： /。 |
| 1.10. | 投标预备会 | ☑ 不召开 |
| 1.10.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人在获得所有招标文件资料后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2025年03月15日前以书面形式发至招标人邮箱。 |
| 1.10.2 | 招标人书面澄清的时间 | 2025年03月18日以邮件形式回复 |
| 1.11 | 转包、分包 | 严禁转包和违法分包 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书 |
| 2.1.1 | 投标截止时间 | 2025 年 03月21日 10 时 30 分（北京时间） |
| 2.1.2 | 招标人对招标文件进行补遗的时间 | 补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，招标人视情况决定是否延后投标截止时间。 |
| 2.1.3 | 投标人对招标文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 投标人对招标文件和答疑补遗有异议的，应当在投标截止时间5日前，以书面形式通知招标人，逾期不予受理。 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 合同形式 | 1、本项目采用固定总价包干合同，投标报价包含合同中所罗列的施工内容、招标清单及施工图纸所有内容但不限于（清单未罗列的按施工图为施工依据，施工图未明确的按招标清单为施工依据）。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 30日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 1．投标保证金金额：人民币贰佰万元整（¥2000,000.00）； 2．从投标人本单位公司账户以转账方式于2025年03月21日00:00前（北京时间；请各投标人自行考虑资金在途时间，以到达指定账户时间为准）缴纳至以下指定银行账户： 开户单位：桑德科技（重庆）有限公司 开户银行：平安银行股份有限公司重庆回兴支行 银行账号：11014553241006 3．若投标人在投标过程中存在串标、围标等违法违规行为保证金予以没收，投标人在中标后拒绝签订合同，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。 4、投标保证金有效期与投标有效期一致。 5、投标保证金的退还：若未中标，招标人确定中标人后20日内一次性不计利息按原渠道退还该投标保证金（不计利息）；若中标，投标保证金自动转为合同履约保证金，履约保证金不足部分予以补齐，履约完毕后，招标人即返还履约保证金（不计利息）。 |
| 3.5 | 签字盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章、盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.5.1 | 投标文件的份数 | 投标文件分为商务标和技术标两部分，商务标和技术标须分别编制和提供。按照商务标和技术标，纸质版各2份（正本一份，副本一份），当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 同时一并提交商务标和技术标电子文档（PDF)各一份装置于正本中（商务标U盘和技术标U盘各壹份），电子文档应与正本的纸质文件内容完全一致（需要扫描才能装入的内容除外）。U盘外壳应粘贴标注项目名称及投标人名称的标签，且应保证在评标时能正常读取。 |
| 3.5.2 | 装订要求 | 投标文件按照商务标和技术标分开装订，分开密封包装。 投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制，并应编制目录，逐页标注页码。 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 投标文件应严格按照第六章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 |
| 3.5.3 | 投标文件的密封 | 1、投标文件须密封包装，包装封面上必须标记“商务标”或“技术标”以及“正本”或“副本”的字样；并在文件袋上加盖投标人单位章。 2、商务标U盘和技术标U盘分别装入商务标正本和技术标正本密封袋中。 3、投标文件封套按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。未按要求密封的，投标文件将被拒收。 |
| 3.5.4 | 封套上写明 | 应在“投标文件”封套上写明如下内容： 投标人名称： 投标文件在2025年03月21日 10时30分前不得开启 |
| 4.1 | 递交投标文件地点 | 投标文件递交地点：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道17号桑德科技（重庆）有限公司； 收件人：罗萍 |
| 4.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：另行通知 开标地点：桑德科技（重庆）有限公司 |
| 5.2 | 开标程序 | - 招标人工作人员组织参会人员签到。 - 招标人宣读开标会议纪律。 - 技术开标及评审。 - 商务开标及评。 |
| 6.1 | 评标委员会的 组建 | 1．评标委员会构成：5人或5人以上单数。 2．评标人确定方式：由招标人自行组织评标委员会。评标委员会由有关技术、经济等方面的人员组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，推荐经评审综合得分由高到低推荐中标候选人。 |
| 8.1 | 履约保证金 | 1、中标人是否提供履约担保：提供。 2、本项目履约保证金为合同金额的10%：投标人若中标，投标保证金自动转为履约保证金；不足部分以银行形式补足。履约完毕，保证金一次性无息退还。 |
| 8.2 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； 3.按投标人须知第8.1（3）执行； 4.按投标人须知第8.1（4）执行； |
| 8.2.1 | 二次招标和 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 9.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。 |
| 10.2 | 低于成本报价 | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标报价，或明显的不均衡报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。 |
| 10.3 | 合同履行过程中物价波动引起的价格调整 | 价格调整按第四章“合同条款及格式”处理。 |
| 10.4 | 付款方式 | - 预付款：无 - 进度款：无（以下3~5支付节点按同期银行货款利率进行执行） - 项目主体结构封顶后，甲方凭乙方出具的与支付金额等额的税率为9%的增值税专用发票后15日内，甲方向乙方支付至经监理审核，甲方审定产值的65%。 - 项目主体结构验收合格后，甲方凭乙方出具的与支付金额等额的税率为9%的增值税专用发票后15日内，甲方向乙方支付至经监理审核，甲方审定产值的65%。 - 项目竣工验收合格后，甲方凭乙方出具的与支付金额等额的税率为9%的增值税专用发票后15日内，甲方向乙方支付至经监理审核，甲方审定产值的65%。 - 项目联合验收合格后结算资料一审完成后，乙方提供与审定结算总价等额的税率为9%的增值税专用发票后，甲方15日内支付至结算总价的97%; - 履约保证金的返还：取得联合验收合格报告后一次性返还履约保证金，并原账户退回（履约保证金不计息）。 - 余下的3%作为质保金。 - 质保期内工程无质量问题，质保期满2年时支付结算金额的3%，质保金不计利息。 |
| 10.5 | 建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求 | - 投标人中标后应按国家、项目所在地省、市建筑主管部门要求依据建筑领域实施农民工工资专用账户及保证金相关要求保证及时支付农民工工资。 - 基础完成至正负零后，建设方每月往民工工资专户上打入的工资按当月经审核完成产值的25%及以上，承包人也可参照人民银行当月贷款利率在发包人处拆借。（按同期中国人民银行贷款利率支付利息，利息的承担双方各点50%） 2、承包人因未支付或未及时或未足额支付本项目所涉农民工工资，而导致农民工聚众闹事、滋事等对业主造成负面影响的，业主有权直接从承包人的工程款中扣除相应的金额，并直接支付给农民工；同时承包人须承担由此造成的违约责任和一切损失，并按10万元/次以银行转账或以抵扣工程款的形式向发包人支付违约金。 |
| 10.6 | 压证施工制度 | 按住建委要求，实行项目经理、专职安全员等所有项目组成员压证施工制度。投标承诺的上述人员的执业资格证书原件，须在签订合同前由中标人提供给招标人，以及时办理施工许可。经工程竣工验收合格后方予退还。中标企业不及时提供上述人员的执业资格证书原件，视为不按招标文件规定及时签订合同，放弃中标。招标人不得与其签订施工合同，不予退还投标保证金。 |
| 10.7 | 招标文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 招标文件中招标人编制的内容前后有矛盾或不一致的，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准。没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 |
| 10.8 | 投标文件的真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格；在合同履行阶段，招标人有权解除合同。 |
| 10.9 | 声 明 | 1、本项目评标时采取综合评估法；无论中标与否，招标人概不解释选择或否定任何中标的原因。 2、无论投标的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。 |
| 10.10 | 招标文件的解释 | 由招标人解释。 |

注：本附表与后文不一致的以本附表为准。

二、总 则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理资格要求：见投标人须知前附表；

（5）项目各专业负责人要求：见投标人须知前附表；

（6）信誉要求：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 不组织，投标人自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 转包、分包

见投标人须知前附表。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以电子邮件的形式通知所有投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，招标人视情况确定是否相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标人对招标文件的，补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间5日前发布，发布时间至投标截止时间不足5日的，招标人视情况确定是否相应延长投标截止时间。

2.3 投标截止时间

2.3.1 在投标截止时间5天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已取得招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，招标人视情况确定是否相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式或电子邮件的形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价的工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）偏离表。

3.2 投标报价

见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3 投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止后撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）法律法规和招标文件规定的其他情形。

（4）法律法规规定不予退还的其他情形。

3.5 资格审查资料

详见投标人须知前附表1.4.1款要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等资料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件（或复印件），具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书或业主出具的业绩证明复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “信用记录”，就要提供投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录的截图。

3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.4 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。投标人应按投标人须知前附表1.4.1要求及投标文件格式要求提交资格审查资料，同时应提交以上材料的复印件并加盖投标人公章。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关咨询服务期、投标有效期、咨询目标要求、咨询工作内容、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 投标时间截止后的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

详见投标须知前附表。

5.2 开标程序

详见投标须知前附表。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）工程主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人不予退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）法律法规规定的其它情形。

8.2 二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（3）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（4）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容详投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

“评标办法前附表”是“评标办法”正文相应条款针对本项目的具体修改和补充，两者有矛盾时以“评标办法前附表”相应条款为准。

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 |  |  | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相同时，以投标总报价低的优先； |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 2.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 3.投标文件的装订符合第二章3.7款的规定。 |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 各子项总报价只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 |  |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字（或盖章）齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书及法定代表人身份证明，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照。 |
|  |  |  | 安全生产条件 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目组成员资格要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，必须按招标文件规定描述。 |
|  |  | 质量要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，必须按招标文件规定描述。 |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求： 1.投标保证金为无条件担保； 2.投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； 3.投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； 4.投标保证金有效期与投标有效期一致； |
|  |  | 权利义务 |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
| 2.1.4 | 响应性评审标准 | 投标报价 |  |  | 1、投标报价不得高于招标控制价(若有)。 2、投标报价不得低于成本：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。 |
|  |  | 技术标准和要求 |  |  | 符合第五章“技术标准和要求”规定。投标文件中载明的设备主要技术和安装方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) |  |  | 1.商务部分70分； 2.技术部分30分； |
| 2.2.2 |  | 评标基准价的计算方法 |  |  | 在所有通过初步评审【包括：形式评审、资格评审（适用于资格后审）、响应性评审】的投标报价中，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 2.2.3（1） | 商务部分评分标准 | 商务部分 |  |  | 70分，详见表：3.2.1（1） |
| 2.2.3（2） | 技术部分评分标准 | 技术部分 |  |  | 30分，详见表：3.2.1（2） |
| 3 | 评标程序 | 1．评标委员会按本章评标办法规定进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）。 2.对初步评审合格的投标单位按本附表3.2.1(1)详细评审标准 “商务部分评分标准”进行详细评分后计算商务得分A。 3.按本章评标办法第3.2.1(2)款规定的程序进行评审，并进行评分，计算出各投标单位的技术得分B。 4.汇总得分，按综合评审得分由高到低的顺序向招标人推荐1-3名中标候选人。3名中标候选人作为竞争性谈判；竞争性谈判时间另行通知。如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。经过初步评审有效投标不足三个，但经评标委员会认定仍然具有竞争性的，评标工作仍应按招标文件的规定继续进行。 |  |  |  |
| 3.2.1（1） | 商务部分得分(A) | 商务部分 （70分） |  | 按3.2.1（1）项设定的分值评分。 1、投标报价与该项评标基准价相同，则得满分70分；在此基础上，投标方报价得分=基准价/投标报价（不含专业暂估价和暂列金）*权重分值。以此计算投标报价得分。 2.投标价格评分时，采用所有有效投标（经初步评审合格的投标文件的投标价格；投标有按规定要求修正的，以修正后的价格为准）作为评分依据；得分是小数时，小数点后四舍五入保留1位。 |  |
| 3.2.2 （2） | 技术部分得分（B） | 技术部分（30分） |  | 按3.2.1（2）各评审因素设定的分值评分，各专家评分结果的算术平均值即为技术部分分值。以上计算取小数点后一位，第二位四舍五入。技术评审得分≥60分者为合格。 |  |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 |  | 投标人得分=A+B |  |

注：若评标办法出现前后不一致，以评标办法前附表为准。

3.2.1（1）评分表附表：商务部分评分标准（商务部分 总分：70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 权重分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 以有效投标报价的最低价为基准价，投标方报价得分=基准价/投标报价*权重分值。 | 70 |  |  |
| 合计 |  |  | 70 |  |  |
| 说明 |  | 1、投标报价与评标基准价相同，则得满分；在此基础上，投标方报价得分=基准价/投标报价*权重分值。以此计算投标报价得分。 2.投标价格评分时，采用所有有效投标（经初步评审合格的投标文件的分项投标价格；投标有按规定要求修正的，以修正后的价格为准）作为评分依据；得分是小数时，小数点后四舍五入保留1位。 |  |  |  |

监标人:                      评标人:                     评标日期:

3.2.1（2）  技术部分评分标准及评分细则（技术部分  按权重30%计入评审总分）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容完整，阐述清晰，科学性及针对性强 | 内容较完整，阐述较清楚，科学性及针对性一般 | 内容完整性差，阐述不清楚，科学性及针对性差 | 无该项内容或明显盗用其他项目文件 |
| 施工总平布置 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 技术重点、难点分析及解决方案 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 施工工艺技术、专项方案 | 17 | 17 | 13 | 5 | 0 |
| 材料组织及进场计划 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 施工主要设备及进场计划 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 劳动力组织及进场计划 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 施工进度计划、关键线路及分析 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 进度保证措施 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 确保安全生产的具体措施 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 确保文明施工的具体措施 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 确保环保达标的具体措施 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 工程质量保证措施 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| 危险源分析、应急措施及预案 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 投标人的合理化建议 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 成品保护措施 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| 投标人资质及业绩 | 5 | 合格资质：1分 总包壹级及以上2分 业绩满足招标文件要求：2分 增加一个加1分最高3分 |  | 无，0分 |  |
| 项目经理资质 | 3 | 二级建造师1分；一级建造师3分； |  | 无，0分 |  |
| 进度、质量、质保期违约承诺 | 3 | 进度有公司书面盖章承诺，1分 质量有公司书面盖章承诺，1分 质保期有公司书面盖章承诺，1分 |  | 无，0分 无，0分 无，0分 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、按此表技术分100分评分时，技术评审得分≥60时，判定为符合招标技术要求；技术评审得分＜60分时，判定为不符合招标技术要求。 2、此表评审得分，最终按权重30%计入评审总分，得分是小数时，小数点后四舍五入保留1位。 |  |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。投标人技术方案评审、资格评审、形式评审、响应性评审等符合性审查内容通过，且合格的投标为有效投标，否则为无效投标，对无效投标不再开启其商务标。对有效投标开启商务标后，按综合得分由高到低推荐中标候选人或按评标办法相关规定根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外；若综合评审总分相同的，则商务报价得分最高者（即商务报价最低者）优先；若商务报价相同时，则由评标委员会按照投标人在资格审查资料中提供的财务审计报告及财务报表所显示的2022年度营业收入较高者优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

商务部分：见评标办法前附表；

技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2评分标准

见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可要求投标人提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第 3.5条规定的有关证明和证件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1.1、2.2.2、2.2.3 款规定的标准对投标文件进行初步评审、如有必要进行原件核查。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）未在评标委员会规定的时间内提供原件备查的或提供的原件不齐全的；

（4）提供的原件与复印件实质性内容不一致的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准修正单价（同比例上下浮动），但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章评标办法前附表第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章评标办法前附表第 3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B，为各评委打分的算术平均值；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后一位，小数点后第二位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标人得分由高到低的顺序推荐中标候选人（1-2名）。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3 如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个且投标报价明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

附件A：废标条件

附件A：综合评估法废标情况一览表

一览表中投标人有下列情形之一的，其投标作否决投标处理，否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 技术方案评审 | A-1投标人未提供技术方案的，由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 资格评审（适用于资格后审项目） | A-2投标人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3投标人的财务须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-4投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-5只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改；否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-7投标人在编制投标报价时不得擅自变改招标人提供的分部分项工程量清单中的序号、排列顺序、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，在评标过程中若发现投标人的已标价工程量清单与招标工程量清单不一致的，由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-8投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9投标人应按投标人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10投标总报价低于成本价的，恶意竞争的，由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | 招标文件及相关补遗文件规定了暂列金额的，投标人必须按招标人给定的价格进行报价，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按否决投标处理 |
|  |  | A-11符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-12投标人有以下情形之一的，其投标文件由评标委员会作否决投标处理： 1.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | 招标文件规定的其他否决投标条款 |